**Họ và tên:** Nguyễn Quang Vinh **MSSV:** 64132989 – Lớp HP: 64.CNTT-2 **Bài tập 1.**a) Cho biết ngày kết thúc dự án? 19/12/2025  
b) Thời gian để hoàn thành dự án là bao nhiêu ngày? 25 ngày  
c) Xác định các công việc nằm trên đường găng: A -> C -> F -> H -> J -> K

**Bài tập 2.**

a) Cho biết ngày kết thúc dự án? 09/01/2026  
b) Thời gian để hoàn thành dự án là bao nhiêu ngày? 18 ngày  
c) Xác định các công việc nằm trên đường găng: B -> F -> G -> K  
d) Mức độ (%) hoàn thành của dự án tại thời điểm hiện tại? 8%

**Bài tập 3.**

a) Cho biết ngày kết thúc dự án? 17/04/2026  
b) Thời gian để hoàn thành dự án là bao nhiêu ngày? 95 ngày  
c) Xác định các công việc nằm trên đường găng: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7  
d) Chi phí để hoàn thành dự án? 87.360.000đ

**Bài tập 4.**

a) Cho biết ngày kết thúc dự án? 03/03/2026  
b) Thời gian để hoàn thành dự án là bao nhiêu ngày? 75 ngày  
c) Chi phí để hoàn thành dự án? 56.120.000đ